|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada Por | Aprobada por | Fecha |
| 1.0 | J. Bustamante |  |  | 05/Junio/2012 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Programa** | **Siglas del Programa** |
| Sistema Empatía Gamt Consultores | SEGC |

|  |  |
| --- | --- |
| ETAPA | NOMBRE DE RIESGO |
| Iniciación | * No se determina claramente el alcance del proyecto |
| análisis | * Información Incompleta en la entrevista * Disponibilidad del cliente * Requerimientos no entendibles * incomprensión de los requerimientos por parte del equipo de trabajo |
| desarrollo | * Vacaciones de verano. * No tener dominio del lenguaje de programación * No tener Hospedaje para el sistema. * Cambio en los requerimientos a último momento. * No tener las interfaces terminadas a tiempo * Cambio de una Interfaz pedido por el cliente. |
| base de datos | * Cambios en los requerimientos * No se pueda instalar correctamente el manejador de BD * No manejar el lenguaje correctamente * Vacaciones de verano |
| interfaces | * Herramientas de diseño con licencias expiradas * Interfaces no aprobadas por el cliente * Exceso de tiempo en el diseño * Vacaciones de verano |
| CIERRE DEL PROYECTO | * Falta de Documentos * Falla en el hospedaje del sistema |