|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada Por | Aprobada por | Fecha |
| 1.0 | J. Bustamante |  |  | 05/Junio/2012 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Programa** | **Siglas del Programa** |
| Sistema Empatía Gamt Consultores | SEGC |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | ETAPA | NOMBRE DE RIESGO | Impacto |
| 1. RI1 | Iniciación | 1. No se determina claramente el alcance del proyecto | * Muy alto |
| 1. RA2 2. RA3 3. RA4 4. RA5 | Análisis | 1. Información Incompleta en la entrevista 2. Disponibilidad del cliente 3. incomprensión de los requerimientos por parte del equipo de trabajo | * Muy alto * Alto * Alto |
| 1. RD6 2. RD7 3. RD8 4. RD9 5. RD10 6. RD11 | Desarrollo | 1. Vacaciones de verano. 2. No tener dominio del lenguaje de programación 3. No tener Hospedaje para el sistema. 4. Cambio en los requerimientos a último momento. 5. No tener las interfaces terminadas a tiempo 6. Cambio de una Interfaz pedido por el cliente. | * Bajo * Alto * Muy alto * Alto * Alto * Alto |
| 1. RB12 2. RB13 3. RB14 4. RB15 | Base de datos | 1. Cambios en los requerimientos 2. No se pueda instalar correctamente el manejador de BD 3. No manejar el lenguaje correctamente | * Alto * Alto * Alto |
| 1. RIN16 2. RIN17 3. RIN18 4. RIN19 | Interfaces | 1. Herramientas de diseño con licencias expiradas 2. Interfaces no aprobadas por el cliente 3. Exceso de tiempo en el diseño | * Bajo * Alto * Alto |
| 1. RC20 2. RC21 | Cierre del proyecto | 1. Falla en el hospedaje del sistema | * Muy alto |