|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| **Versión** | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** |  |
| 1 | J. Bustamante |  |  |  |  |

***IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | **Siglas del proyecto** |
| Sistema Empatía Gamt Consultores | SEGC |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del riesgo | Descripción del riesgo | Prioridad | Probabilidad | Impacto | Causa |
| RI1 | No se determina claramente el alcance del proyecto | Moderado | Medio probable | Atraso del proyecto en tiempo y en el inicio del mismo | Que se haya obtenido información suficiente durante las entrevistas |
|
|
|
|
| RA 2 | Información incompleta en la entrevista | Alto | Medio probable | que se tenga que invertir tiempo no planeado para realizar nuevas citas con el cliente y poder obtener la información necesaria para el proyecto | No tener un plan o un guion para seguir durante a entrevista con el cliente |
|
|
|
|
| RA3 | Disponibilidad del cliente | Moderado | Medio probable | Que no se logre cumplir con los tiempos estimados para la recolección de requerimientos | Falta de comunicación con el cliente |
|
|
|
|
| RA4 | Incomprensión de los requerimientos por parte del equipo de trabajo | Bajo | Poco probable | Que no se logre concretar los módulos y funcionalidades del sistema | Falta de comunicación efectiva dentro del equipo de trabajo |
|
|
|
|
| RD5 | Vacaciones de verano | Bajo | Altamente probable | Impacto positivo porque se puede usar esas semanas para adelantar o poner el proyecto en tiempo planeado | Es irremediable, ya que las vacaciones ya están establecidas |
|
|
|
|
| RD6 | No tener dominio del lenguaje de programación | Bajo | Muy poco probable | Que las actividades de desarrollo tengan mayor duración y por ende se ampliará el tiempo del proyecto | Que los integrantes del equipo de trabajo sean de diferentes especialidades |
|
|
|
|
| RD7 | No tener hospedaje para el sistema | Bajo | Poco probable | No se puede cumplir con la etapa de implementación | no hacer una búsqueda de hosting que soporte .NET |
|
|
|
|
| RD8 | Cambio en los requerimientos a último momento. | Muy alto | Muy probable | se ampliará el tiempo del proyecto y afectará al costo y al alcance del mismo | Que el cliente tenga nuevas ideas para adjuntar al sistema o que no haya comentado de algunos procesos importantes que realiza en s empresa que estén ligados a funciones del sistema |
|
|
|
|
| RD9 | No tener las interfaces terminadas a tiempo | Moderado | Poco probable | Atraso en actividades de desarrollo, y por ende atraso en el tiempo de cierre de proyecto | Que el diseñador tenga dificultades de diseño |
|
|
|
|
| RD10 | Cambio de una Interfaz pedido por el cliente. | Moderado | Poco probable | Tiempo en actividades de desarrollo y diseño de las interfaces | Peticiones del cliente para mejorar el diseño de la interfaz |
| RB11 | Cambios en los requerimientos | Moderado | Medio probable | Rediseño de diagramas, interfaces, bases de datos y documentación técnica, atraso en tiempo y costo del proyecto | Que el cliente decida agregar o modificar los requerimientos que antes fueron aceptados y validados por é mismo |
| RB12 | No se pueda instalar correctamente el manejador de BD | Muy bajo | Muy poco probable | Atraso en la etapa de diseño de datos y script de base de datos, así como en la programación de las interfaces | Incompatibilidad de versiones de menadores de base de datos. |
| RB13 | No manejar el lenguaje correctamente (base de datos) | Moderado | Poco probable | Mayor tiempo de diseño y programación de la base de datos, atraso en actividades predecesoras a éstas | Que el responsable del diseño de datos no este familiarizado con el manejador de base de datos que se usará para el sistema |
| RIN14 | Herramientas de diseño con licencias expiradas | Muy bajo | Muy poco probable | Atraso en actividades de diseño de interfaces | Licencias expiradas |
| RIN15 | Interfaces no aprobadas por el cliente | Moderado | Medio probable | Rediseño de interfaces, impacta en el tiempo de desarrollo en las mismas | Que no se haya comprendido las especificaciones que el cliente indica para las interfaces |
| RIN16 | Exceso de tiempo en el diseño | Moderado | Muy probable | Atraso en el tiempo de las actividades predecesoras al diseño de interfaces | El diseñador no utilice métodos y herramientas para el diseño de interfaces |
| RC17 | Falla en el hospedaje del sistema | Muy alto | Medio probable | Que no se alcance el cierre de proyecto a causa de la implementación | El hosting no soporta .NET |