|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Control de versiones** | | | | | |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
|  |  |  |  |  |  |

Plan de Gestión de Riesgos

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | **Siglas del proyecto** |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS** | | | |
| **PROCESO** | **DESCRIPCIÓN** | **HERRAMIENTAS** | **FUENTES DE INFORMACIÓN** |
| 11.1 Planificación de la gestión de riesgos. | Elaborar plan de gestión de riesgos |  | Equipo de proyecto |
| 11.2 Identificar los riesgos | Identificar los riesgos que se pueden presentar | Checklist de riesgos | Equipo de proyecto |
| 11.3 Análisis cualitativo de riesgos | Evaluar la probabilidad e impacto , establecerlo en el plan de importancia |  | Equipo de proyecto |
| 11.4 Análisis cuantitativo de riesgos | Evaluar la probabilidad de impacto, establecerlo en el plan de importancia | Definición de probabilidad e impacto , matriz de probabilidad e impacto | Equipo de proyecto |
| 11.5 Planificar respuesta a los riesgos. | Definir la respuesta a cada riesgo |  | Equipo de proyecto, históricos del proyecto |
| 11.6 Supervisar y controlar los riesgos | Verificar la ocurrencia de cada uno de los riesgos |  | Equipo del proyecto |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS** | | | |
| **PROCESO** | **ROLES** | **PERSONAS** | **RESPONSABILIDADES** |
| 11.1 Planificación de la gestión de riesgos. | PM, equipo de trabajo | Chávez, Bustamante, muñoz, Sánchez, duarte | Dirigir actividad, responsable directo  Proveer definiciones  Ejecutar Actividad |
| 11.2 Identificar los riesgos | PM, equipo de trabajo | Chávez, Téllez, duarte | Dirigir actividad, responsable directo  Proveer definiciones  Ejecutar Actividad |
| 11.3 Análisis cualitativo de riesgos | desarrolladores | Bustamante, muñoz, Sánchez | Dirigir actividad, responsable directo  Proveer definiciones  Ejecutar Actividad |
| 11.4 Análisis cuantitativo de riesgos |  |  | Dirigir actividad, responsable directo  Proveer definiciones  Ejecutar Actividad |
| 11.5 Planificar respuesta a los riesgos. | Equipo de desarrollo | Bustamante, días, muñoz | Dirigir actividad, responsable directo  Proveer definiciones  Ejecutar Actividad |
| 11.6 Supervisar y controlar los riesgos | PM | Chávez | Dirigir actividad, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS** | | | | |
| **PROCESO** | **PERSONAS** | **MATERIALES** | **EQUIPOS** | **TOTAL** |
| 11.1 Planificación de la gestión de riesgos. | Líder 50  Apoyo 90  Miembro 40  Total 180 | Computadora |  | 180dls |
| 11.2 Identificar los riesgos | Líder 50  Miembro 40  Total 90 | Computadora |  | 90dls |
| 11.3 Análisis cualitativo de riesgos | Miembro 40  Total 40 | Computadora |  | 40dls |
| 11.4 Análisis cuantitativo de riesgos |  | Computadora |  | 0dls |
| 11.5 Planificar respuesta a los riesgos. | Líder 50  Miembro 40  Total 90 | Computadora |  | 90dls |
| 11.6 Supervisar y controlar los riesgos |  | Computadora |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 400dls |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS** | | | |
| **PROCESO** | **MOMENTO DE EJECUCIÓN** | **ENTREGABLE DEL WBS** | **PERIORICIDAD DE EJECUCIÓN** |
| Planificación de la gestión del riesgo | Al inicio del proyecto | Plan de proyecto | Una vez |
| Identificación de riesgos | Al inicio del proyecto | Plan de proyecto | Una vez |
| Análisis cualitativo del riesgo | Al inicio del proyecto | Plan de proyecto | Una vez |
| Plan de respuesta al riesgo | Al inicio del proyecto | Plan de riesgos | Una vez |

|  |
| --- |
| **FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS** |
| **FORMATO** |
| Planificación de gestión de los riesgos |
| Identificación de riesgos |
| Análisis cualitativo de riesgos |
| Planificación de respuesta a los riesgos |
| Seguimiento y control de riesgo |